ПРОЕКТ

|  |
| --- |
|  |

**Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 г.г.»**

2017 год

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | **«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 г.г.»** |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.10.2017 № 403-р «О разработке муниципальной Программы **«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 г.г.** |
| Дата утверждения муниципальной Программы | Постановление администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2017 №889 «Об утверждении муниципальной Программы **«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 г.г.** |
| Заказчик Программы  | Администрация Котельниковского городского поселения |
| Основные разработчики Программы  | Отдел ЖКХ Администрации Котельниковского городского поселения |
| Основные цели и задачи Подпрограммы | -Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории городского поселения.- приведение в качественное состояние элементов благоустройства. |
| Срок реализацииПрограммы | 2018 г. – 12450 руб.2019 г. – 9650 руб.2020 г.- 9650 руб.2021 г.- 9650 руб.2022 г.- 9650 руб. |
| Исполнители мероприятийПрограммы | Предприятие и организации которым переданы полномочия по благоустройству Котельниковского городского поселения, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Объем и источникифинансирования | Всего на период 2018-2022гг. за счет средств бюджета Администрации Котельниковского городского поселения – **51050 т**ыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха на территории Котельниковского городского поселения |
| Система управления реализацией Программы | Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контрольные функции выполняются муниципальным заказчиком Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по фактически достигнутым результатам. Отчетность об освоении средств Программы представляется разработчиком Программы ежеквартально в отдел финансов, бухгалтерского учета и экономики администрации Котельниковского городского поселения. |

**1.Содержание проблемы и обоснование ее необходимости**

Основным направлением деятельности администрации Котельниковского городского поселения (далее - администрация) является обеспечение устойчивого развития территории города Котельниково, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория города Котельниковского городского поселения составляет: 4457га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 -20381чел.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Котельниково является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На территории Котельниковского городского поселения во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, а так же существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающие в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Еще одной не маловажной проблемой является несанкционированные свалки на территории Котельниковского городского поселения создаваемые несознательными гражданами, что приводит к антисанитарийному положению.

**2. Основные цели, задачи реализации Программы**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории общего пользования города Котельниково, повышению комфортности проживания граждан, доведения до граждан информации о недопущении складирования мусора в неотведенных местах.

**3. Этапы и сроки реализации Программы**

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в течение 2018-2020 гг.

**4. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Котельниковского городского поселения.

**5. Мероприятия Программы**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, в области благоустройства Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области до 2022 года. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет бюджета Котельниковского городского поселения и внебюджетных источников одни из них:

5.1.Благоустройство дворовых территорий города Котельниково

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-установка скамеек;

-установка урн.

5.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

5.3.Благоустройство общественных территорий города Котельниково (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

-благоустройство парков/скверов;

-устройство освещения улицы/парка/сквера;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- мест для купания (пляжа);

-устройство или реконструкция детской площадки;

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство городских площадей;

-иные объекты.

**6. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы**

Управление организацией Программы осуществляет муниципальный заказчик в лице администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Основной разработчик Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Котельниковского городского поселения предоставляет в отдел финансов, бухгалтерского учета и экономики администрации Котельниковского городского поселения и в Совет народных депутатов Котельниковского городского поселения отчетность о ходе и результатах реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджета Котельниковского городского поселения на очередной финансовый год, а так же при его корректировке в текущем году.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы.

Имущество (объекты), которое приобретается (строится) в рамках Программы для муниципальных нужд, является муниципальной собственностью и после окончания работ подлежит учету в собственности Котельниковского городского поселения, в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, а так же нормативными актами администрации Котельниковского городского поселения.

**7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы**

Основной социально -экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается:

- создание условий для работы и отдыха жителей городского поселения.

- улучшение состояния территорий Котельниковского городского поселения;

- привитие жителям Котельниковского городского поселения  любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Котельниковского городского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории;

|  |
| --- |
| Приложение 1к Программе **«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 гг.** |

Мероприятия Программы

«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

на период 2018-2022 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Ремонт лавочек и мусорных урн | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Приобретение и установка лавочек и мусорных урн | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ежедневная уборка территории города, парков и скверов  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Текущий ремонт памятников | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Установка газонных ограждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт общественных туалетов  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Покраска бордюрных камней | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт и устройство площадок сбора ТБО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт автобусных остановок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Благоустройство внутридворовых территорий общего пользования | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Итого**  | **12450** | **9650** | **9650** | **9650** | **9650** |
| **Итого по Программе:**  | **51050** |