**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.04.2023 г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется пятнадцать муниципальных программ.

Финансирование программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | | Исполнено, руб. | | Про-цент выполнения,% |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении на период 2019-2022 годы» | 100 000,00 | | 0,00 | | 0 |
| Финансирование запланировано в течении 2023 года; | | | | | |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2022 годы» | 20 000,00 | | 0,00 | | 0 |
| Финансирование запланировано во 2 квартале 2023 года; | | | | | |
| МП «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2023 годы» | 1 340 000,00 | | 45 636,50 | | 3 |
| Акарицидная обработка от клещей на территории Котельниковского городского поселения ; Дератизация (уничтожение грызунов); | | | | | |
| МП « Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» | 430 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Финансирование запланировано в течении 2023 года; | | | | | |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 480 000,00 | | 13 920,00 | | 3 |
| Закупка призов для проведения спортивных мероприятий; | | | | | |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023 годы» | 7 100 000,00 | | 2 338 647,87 | | 33 |
| Текущий ремонт, содержание и эксплуатация уличного освещения; | | | | | |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2022-2024 годы» | 530 000,00 | | 216 200,00 | | 41 |
| Приобретение видеокамер для парка «Аксайская дубрава » в количестве 6 штук; Обслуживание систем видеонаблюдения; | | | | | |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 1 420 000,00 | | 1 039 670,54 | | 73 |
| Ремонт муниципального жилья по ул. Гришина, д. 22В , кв.45 ; | | | | | |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 9 285 000,00 | | 2 510 204,25 | | 27 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев в жилом районе Дубовая Роща, зона А.; Капитальный ремонт КНС № 3 в жилом районе Дубовая Роща, зона А.; Капитальный ремонт КНС Воинская ; | | | | | |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 560 000,00 | | 96 190,00 | | 17 |
| Проведение молодежных мероприятий : День освобождения г. Котельниково «Свеча памяти»; 23 февраля; 8 Марта ; | | | | | |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2021 гг.» | 3 300 000,00 | | 0,00 | | 0 |
| Финансирование запланировано в течении 2023 года; | | | | | |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2024 гг.» | 108 389 006,00 | | 2 168 833,35 | | 2 |
| Вывоз грунта после грейдирования ; завоз грунта ; Ликвидация несанкционированных свалок ; Устройство и ремонт дорожного ограждения; текущий ремонт тротуаров ; Монтаж , демонтаж новогодней ели. Монтаж, демонтаж новогодних украшений. ; | | | | | |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2023 гг.» | 33 639 418,40 | | 3 952 654,13 | | 12 |
| Содержание автомобильных дорог ; Ремонт дорожных знаков(ул. Петрова (кладбище); ул. Урицкого, 2; ул. Кивгила, 30; ул. Волгодонская, 82; ул.Чкалова, 14; ул.Чехова, 60, ул. Ленина, 5,107; ул. Родина,37; ул. Октябрьская, 142; ул. Первомайская, 2). ; Ремонт светофорных объектов ( ул. Чкалова, 26 – ул. Калинина,90 ) ; Устройство щебеночного основания ( ул. Михайлова, 52,ул.Красная,29,пер.Калинина,7а-12,ул. Ротмистрова,2а,ул. Советская,19,ул. Садовая,89-95,ул. Куйбышева,26-34,пер. Орлова,4-23,ул. Партизанская,54-80,ул. К.Маркса,42-56,ул. Кирова,118,ул. К. Маркса,56-79) ; | | | | | |
| МП «Озеленение территории в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 гг.» | 4 000 000,00 | | 1 618 910,10 | | 40 |
| Омолаживание деревьев ; Валка деревьев ; | | | | | |
| МП "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы" | 20 000,00 | | 0,00 | | 0 |
| Финансирование запланировано в течении 2023 года; | | | | | |
| МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2016-2026 г.г." | 100 000,00 | 0,00 | | 0 | |
| Финансирование запланировано в течении 2023 года; | | | | | |
| **ИТОГО :** | **170 713 424, 40** | | **14 000 866,74** | | **8** |

Муниципальные программы направлены на развитие таких сфер жизнедеятельности города как : жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории г. Котельниково, содержание дорог, озеленение, содержание мест захоронения, пожарная безопасность, ГО и ЧС, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие малого и среднего предпринимательства, спорт, молодежная политика, сохранение памятников культурного наследия на территории Котельниковского городского поселения.

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров