**10АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.01.2024г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется тринадцать муниципальных программ.

Финансирование программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2024 годы» | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| Награждение предпринимателей в честь Дня российского предпринимателя; | | | |
| МП «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2023 годы» | 1 337 206,35 | 1 329 944,05 | 99 |
| Акарицидная обработка от клещей на территории Котельниковского городского поселения ; Дератизация (уничтожение ) грызунов ; | | | |
| МП « Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» | 379 792,09 | 379 792,09 | 100 |
| Опашка территории Котельниковского городского поселения ( ул. Лесная,1-44,ул. Новоселов,(ж/д трасса на Нагольный ) ; Проведение мероприятий по локализации и тушению пожаров на территории Котельниковского городского поселения ; | | | |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 480 000,00 | 479 814,32 | 100 |
| Закупка призов для проведения спортивных мероприятий; | | | |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023 годы» | 7 100 000,00 | 4 997 512,05 | 70 |
| Текущий ремонт, содержание и эксплуатация уличного освещения; Текущий ремонт, содержание и эксплуатация уличного освещения (восстановление опор ориентир: трасса Волгоград – Сальск (кафе «Смак») ; | | | |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2022-2024 годы» | 773 938,00 | 757 938,00 | 100 |
| Приобретение видеокамер для парка « Аксайская дубрава » в количестве 6 штук; Обслуживание систем видеонаблюдения; | | | |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 1 343 687,68 | 1 229 142,47 | 91 |
| Ремонт муниципального жилья по ул. Гришина, д. 22 В , кв.45 ; | | | |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 9 449 780,18 | 8 101 780,18 | 86 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев в жилом районе Дубовая Роща, зона А.; Капитальный ремонт КНС № 3 в жилом районе Дубовая Роща, зона А.; Капитальный ремонт КНС Воинская ; Перенос центральной линии водопровода в парке «Аксайская дубрава» ; Оплата услуг по проведению оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания в период эксплуатации водозабора (насосная станция 1 подъема х. Весёлый) ; замена подземного участка трубопровода котельных по ул.Калинина,201; ул. Калинина, 205; Демонтаж и монтаж трубопроводов по ул. Калинина; Разработка проектной документации системы автоматизации раздела «АК-автоматизация комплексная котла ДКВр-6,5-13ГМ на техническое перевооружение системы автоматизации котла № 1 котельной 33 квартал г. Котельниково, ул. Ленина, 9Д; Проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения г. Котельниково», «Техническое перевооружение системы :автоматизации котла ДКВр-6,5-13ГМ-115ГМ» по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина, 9Д;- замена системы автоматизации для котла ДКВр-6,5-13МГ;- замена экономайзера ЭБ-2-236И котла № 1 котельной 33 квартала;- замена котла КСВа-0,63 котельной пос. Мелиораторов;- замена котла КСВа-0,25 котельной Волна; | | | |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 559 976,55 | 559 976,55 | 100 |
| Проведение молодежных мероприятий : День освобождения г. Котельниково «Свеча памяти»; 23 февраля; 8 Марта ; 9 мая; День защиты детей; День молодежи; | | | |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2023 гг.» | 7 719 859,52 | 7 432 227,09 | 96 |
| Благоустройство территории кладбища (завоз песка, вывоз мусора); | | | |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2024 гг.» | 184 181 640,18 | 181 751 285,39 | 99 |
| Вывоз грунта после грейдирования ; завоз грунта ; Ликвидация несанкционированных свалок ; Устройство и ремонт дорожного ограждения; текущий ремонт тротуаров ; Монтаж , демонтаж новогодней ели. Монтаж, демонтаж новогодних украшений. ; Завоз песка на детские площадки и общественные территории ; Ремонт и устройство площадок сбора ТКО ; Текущий ремонт тротуаров ( ул. Ленина,29,36, ул. Ротмистрова,24, центральная площадь). Устройство и ремонт дорожного ограждения (мост пер. Восточный; парк Победы, плотина по ул. Урицкого; мост на ул. Ротмистрова; ул. Урицкого, 86 ) ; Устройство остановок (карманы автобусных остановок ул. Сербина , 38, 108, Чехова, 50, 78, Орлова,54, Геологов, б/н, Калинина, 23,107, 143, 198); Текущий ремонт тротуаров ( ул. Родина, 27, ул. Ленина,21) ; Устройство остановок (карманы автобусных остановок ул. Сербина , 38, 108, Чехова, 50, 78,Орлова,54, Геологов, б/н, Калинина, 23,107, 143, 198); | | | |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2023 гг.» | 33 459 912,99 | 33 459 912,99 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог ; Ремонт дорожных знаков(ул. Петрова (кладбище); ул. Урицкого, 2; ул. Кивгила, 30; ул. Волгодонская, 82; ул.Чкалова, 14; ул.Чехова, 60, ул. Ленина, 5,107; ул. Родина,37; ул. Октябрьская, 142; ул. Первомайская, 2). ; Ремонт светофорных объектов ( ул. Чкалова, 26 – ул. Калинина,90 ) ; Устройство щебеночного основания ( ул. Михайлова, 52,ул.Красная,29,пер.Калинина,7а-12,ул. Ротмистрова,2а,ул. Советская,19,ул. Садовая,89-95,ул. Куйбышева,26-34,пер. Орлова,4-23,ул. Партизанская,54-80,ул. К.Маркса,42-56,ул. Кирова,118,ул. К. Маркса,56-79) ; Ремонт внутригородских автомобильных дорог – (путепровод по ул. Октябрьская, ул. Родина,27, Советская,1, Северная,2 ); Устройство щебеночного основания (ул. Советская, 5); Дорожная разметка внутригородских дорог; Содержание мостовых сооружений ( путепровод) ; Скашивание травы по обочинам дорог; Механизированная чистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров ; Ремонт светофорных объектов (ул. Ленина – ул. Беловицкого) ;  Устройство искусственных дорожных неровностей (ул. Родина,30); | | | |
| МП «Озеленение территории в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2023 гг.» | 5 584 642,75 | 5 584 642,75 | 100 |
| **Омолаживание деревьев** (Набережная,14 (СОШ №2), Калинина,33,143, Серафимовича,25,21,Ротмистрова,24, Чеснокова,1, автодорога на х. Нагольный, Центральная площадь,Родина,44а,Пролетарская,9 , Ленина,1,5,7,9,23,27,29, Гришина,12а, Родина,30, Ротмистрова,5-9, Железнодорожная, 3,Воровского,95,пер. Октябрьский,3); **Валка деревьев** (Набережная,14, (СОШ № 2), конец ул. Сербина, Гришина, 12а, Ломоносова ,13, Липова , 4а, Чехова,46 ; Калинина,16, ул.Ломоносова,4,ул. Ленина,73/2, ул. 73/2,ул. Октябрьская, (м-н) Тополек, ул. Лесная, 15,ул. Комсомольская, 18 ); | | | |
| **ИТОГО :** | **252 390 436,29** | **246 083 967,93** | **98** |

Муниципальные программы направлены на развитие таких сфер жизнедеятельности города как : жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории г. Котельниково, содержание дорог, озеленение, содержание мест захоронения, пожарная безопасность, ГО и ЧС, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие малого и среднего предпринимательства, спорт, молодежной политики на территории Котельниковского городского поселения.

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров